DELIBERAZIONE G.C. N. 14 DEL 7.3.2006

OGGETTO: REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE DI VIA SS. TRINITA’ CON VIA COMUNALE (S.P. 29). ATTO DI INDIRIZZO.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30.01.2001 è stato approvato il progetto preliminare della rotatoria alla intersezione di via S.S. Trinità con via Comunale (S.P. 29) alla frazione Cascinetta per un importo di €. 154.937,07;

Atteso che i tecnici incaricati della progettazione hanno rassegnato il progetto definitivo dell’intervento di cui trattasi  in data 14.08.2002;

Dato atto che l’intervento in progetto era finalizzato a garantire la sicurezza degli utenti delle pubbliche vie interessate dalla intersezione nei momenti di maggior flusso veicolare coincidente con lo svolgimento delle attività lavorative dell’Azienda F.A.C.O. srl, ubicata all’interno della frazione;

Atteso che l’iter tendente ad ottenere le varie autorizzazioni necessarie e propedeutiche alla realizzazione dell’opera si sono concluse di recente e che tali atti prescrivono(autorizzazione per intervento in area sottoposta a vincolo idrogeologico) la predisposizione di ulteriori progetti esecutivi in merito allo smaltimento delle acque superficiali che, contrariamente a quanto previsto dal progetto definitivo, non possono essere convogliate nell’impluvio esistente ad est della rotatoria in progetto;

Dato atto che nel frattempo è mutata la priorità dell’esecuzione dell’opera, stante la proposta inoltrata dalla Società Immobiliare Borghetto srl in data 09.01.2006, proprietaria dell’immobile in cui ha sede l’azienda F.A.C.O. srl, da cui risulta che la stessa si impegna a realizzare una nuova strada fra via S.S. Trinità e via Della Festa, che consentirà di  convogliare i flussi di traffico generati dall’attività produttiva (pendolarismo operio e logistica trasporto merci e prodotti), tramite la recente modifica del tracciato di via Della Festa, direttamente su via Comunale (S.P. 29) in posizione esterna al centro abitato della frazione Cascinetta, mediante un incrocio a raso non canalizzato;

Ritenuto pertanto:

- di procedere ad una revisione del progetto della rotatoria all’intersezione di via S.S. Trinità con via Comunale, finalizzato comunque alla messa in sicurezza dell’incrocio sia per gli utenti “deboli” sia per i veicoli, mediante la realizzazione di opere ed impianti tendenti alla moderazione della velocità ed a creare passaggi/percorsi pedonali protetti, che nel contempo tendono alla riqualificazione urbana del sito;

- di procedere alla realizzazione di una rotatoria alla intersezione di via Della Festa con via Comunale (S.P. 29), al fine di mettere in sicurezza l’incrocio che in un prossimo futuro, ad avvenuta realizzazione della nuova strada da parte della società Borghetto srl, dovrà supportare maggiori flussi di traffico (pendolarismo operai e trasporto merci e prodotti dell’Azienda F.A.C.O.);

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di non procedere alla realizzazione della rotatoria all’intersezione di via S.S. Trinità con via Comunale (S.P. 29);

di procedere ad una revisione del progetto della rotatoria di cui trattasi al fine comunque della messa in sicurezza dell’incrocio mediante la realizzazione di opere ed impianti tendenti alla moderazione della velocità all’interno di tutto il centro abitato della Frazione Cascinetta ed a creare percorsi e passaggi pedonali protetti, che nel contempo tendano alla riqualificazione urbana del sito;

di procedere con uno studio di fattibilità per la verifica della messa in sicurezza della intersezione di via Della Festa con via Comunale, previo studi sui flussi di traffico;

di accogliere la proposta inoltrata dalla società Immobiliare Borghetto srl relativa all’impegno di realizzare una nuova strada tra la via S.S. Trinità e via Della Festa, così come da planimetria allegata alla proposta, di porre in atto le opportune varianti allo strumento urbanistico al fine di consentire la realizzazione delle opere di cui trattasi.